INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU  PRZYCHODNI OPIEKI ZDROWOTNEJ

LOKALIZACJA:	KAŁUSZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO

DZ.NR 3532/1 I 3532/2

INWESTOR:	GMINA KAŁUSZYN  UL. POCZTOWA 1 KAŁUSZYN

PROJEKTANT:

Siedlce, czerwiec 2016 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej – Warszawa, dnia 10 lipca 2003 r. Nr120 poz.1126)

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót:

  - roboty rozbiórkowe – przebicia, przekucia

  - roboty betonowe i murowe w części rozbudowy

  - strop gęstożebrowy

  - więźba dachowa  i pokrycie blachodachówką z powłoką akrylową

  - murowanie ścian i ścianek działowych

  - prace wykończeniowe (tynki, , okładziny ścian płytkami ceramicznymi,    malowanie)

  - posadzki i podłogi

  - wymiana i wsławienie stolarki okiennej i drzwiowej

  - ocieplenie przegród ścian i stropów metodą lekką-mokrą

  - przebudowa schodów zewnętrznych wejściowych

  - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych

  - opaska wokół budynku i chodniki z kostki betonowej

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - przyłącze wodociągowe

  - przyłącze kanalizacyjne

  - przyłącze elektryczne napowietrzne

  - przyłącze c.o.

  - budynek żłobka

  - dwa boksy garażowe

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

  - Roboty przy konstrukcji więźby dachowej

  - roboty rozbiórkowe ścianek działowych, pochylni i schodów zewnętrznych

  - roboty elewacyjne w części istniejącej i w części rozbudowy

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

  - Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszelkie przewody instalacji elektrycznej z oraz odłączyć dopływ wody

  - W czasie wykonywania konstrukcji i pokrycia dachu należy odłączyć dopływ prądu z przyłącza do sztycy ustawionej na części niższej budynku przychodni

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

-    Instruktaż kierownika budowy odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac wykonywanych na wysokościach

- Przechowywanie i transport materiałów

  - materiały składować na placu w sposób zabezpieczający przed wpływami warunków atmosferycznych oraz przed możliwością przewrócenia się składowanych elementów,

  - transport materiałów na plac budowy samochodami ciężarowymi. Transport pionowy – dźwig.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

  - strefy szczególnego zagrożenia zdrowia na przedmiotowej budowie występują przy rozbiórkach schodów oraz robotach dachowych – wysokość kalenicy powyżej 5 m

Zgodnie z warunkami BHP odnośnie wykonania prac na przedmiotowej budowie

  - na budowie umieścić podręczną apteczkę

  - w widocznym miejscu umieścić informację z telefonami alarmowymi

  - wyznaczyć miejsce gdzie znajduje się telefon.

UWAGA:

Zachować warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)