Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa Nr ……..

W dniu ……………… w …………………….., pomiędzy

Gminą Kałuszyn, siedziba : 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 1, NIP 822-21-58-817, Regon 000528451 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Mariana Soszyńskiego – Burmistrza

Przy kontrasygnacie Skarbnika

a ………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą: ………………………………….. zarejestrowanym w ……………………………………..

pod numerem …………………, NIP …………………, REGON ………………., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………… - ………………………………………..

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), oznaczanej dalej skrótem „pzp”, została zawarta Umowa następującej treści:

( 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kałuszyn ul. Mostowa”

1.. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kałuszyn ul. Mostowa (odcinek od ul. Zawoda do HP przy dz. nr 1281)zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oznaczaną dalej skrótem „SIWZ”, oraz złożoną ofertą z dnia ................... wraz z: kosztorysem ofertowym..

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych Umową określa:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- oferta wraz z kosztorysem ofertowym, ,

- decyzje i zgłoszenia,

- SIWZ.

( 2

Termin realizacji Umowy

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ( 1 ust. 1 ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ( 1 ust. 1 ustala się do dnia 30 wrzesień 2017 r.

Za termin zakończenia zadania uważa się komisyjne podpisanie protokołu odbioru końcowego.

( 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ( 1 ust. 1 zgodnie z ofertą wynosi netto: …………………… zł (słownie: ……………………

………………………………………………..); podatek VAT ……%: ……………………… zł (słownie: …………………………………………………….……); brutto: …………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………….…).

Jest to wartość maksymalna i stanowi limit kosztów.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności obowiązujące podatki, w tym VAT, opłaty, odszkodowania, obsługę geodezyjną oraz inne wydatki związane lub wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym w oparciu o ceny jednostkowe robót wyszczególnione w kosztorysie ofertowym oraz ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych na skutek wprowadzenia robót zamiennych polegających na wykorzystaniu alternatywnych rozwiązań technicznych, których koszt jest mniejszy lub równy rozwiązaniom przyjętym w projekcie przy zachowaniu obowiązujących norm i standardów. Roboty zamienne mogą polegać na zmianie sposobu wykonania jakiegoś ich elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany celu, jaki ma być w ich efekcie osiągnięty. Rozwiązania zamienne można zastosować wyłącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze od dotychczasowych.

Wnioskodawcą robót zamiennych, koniecznych w stosunku do przewidzianych w projekcie jest kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego, który wpisem do dziennika budowy zgłasza potrzebę dokonania zmian. Zamawiający opiniuje wniosek w aspekcie jego celowości i możliwości finansowych oraz uzyskuje akceptację autora projektu. W przypadku zasadności wniosku na podstawie opracowanego przez projektanta projektu zamiennego wraz z przedmiarem robót, Wykonawca sporządza wycenę robót zamiennych, a Zamawiający podejmuje decyzję o ewentualnym wprowadzeniu robót zamiennych.

- Wprowadzenie robót zamiennych wymaga zmiany umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 4 wprowadza się w oparciu o protokół konieczności wykonania robót zamiennych, spisany przez strony i zatwierdzony przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu różnicowego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartych w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na wykonanie robót zamiennych wystąpią materiały/ urządzenia/sprzęt, których nie było w zamówieniu podstawowym – ceny tych materiałów/ urządzeń/sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie – ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych zostaną one wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.

( 4

Warunki wykonania zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy wykona bez udziału Podwykonawców.

lub

Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: ……………………

……………………………………………………………………………………………………...

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Wzajemne stosunki Wykonawcy z Podwykonawcą nie wchodzą w zakres niniejszej Umowy.

- Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą nie może naruszać postanowień niniejszej Umowy.

- Podwykonawcę w kontaktach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje powierzenia wykonywania prac dalszym Podwykonawcom.

- Za prace wykonywane przez Podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia innego podmiotu, podmiot ten jest zobowiązany do udziału w realizacji robót budowlanych, do wykonania których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie polegał na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy) przez Wykonawcę min. 1 osoby, która będzie wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.

  - roboty ogólnobudowlane tj murowanie , tynkowanie itp,

- Wykonawca przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 12, na podstawie umowy o pracę – załącznik nr 10 do SIWZ.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie – załącznik nr 10 do SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem liczby tych osób i wymiaru etatu wraz z potwierdzeniem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- Nie przedstawienie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt 12.

- W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

( 5

Warunki płatności

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywało się fakturami częściowymi do wysokości 50% wartości zamówienia (na podst. protokołów częściowego odbioru robót) i fakturą końcową za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy.

- Faktury należy wystawić na: nabywca – Gmina Kałuszyn, siedziba : 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 1, NIP 822-21-58-817; odbiorca/płatnik – Gmina Kałuszyn, siedziba : 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 1.

- Rozliczenie końcowe robót budowlanych nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu Umowy wraz z załącznikami:

- protokołem końcowego odbioru robót uwzględniającym zapisy ( 9 ust. 4 pkt b) i ( 10 ust. 4, podpisanym przez komisję powołaną przez dyrektora oddziału przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,

- kosztorysem powykonawczym uwzględniającym zapisy ( 9 ust. 4 pkt b), podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

- Strony ustalają, że należność za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie uregulowana przelewem w terminie 30 dni od potwierdzonej przez Zamawiającego daty wpływu faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

( 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wartość 10% kosztorysowego wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy, tj. kwotę ……………………… zł (słownie: …………………………………………) w formie ……………………………………..., z czego:

- 100% tj. kwota …………………… zł (słownie: …………………..……………………………..) jest przeznaczone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas realizacji zadania,

- 30% tj. kwota …………………… zł (słownie: ……………………………………………….....) jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji na okres gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie art. 151 ustawy pzp:

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający zwróci  zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się należycie z wykonania umowy lub obowiązków wobec Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości, kwota zabezpieczenia przeznaczonego do zwrotu ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o wartość roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tego tytułu.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w której określono termin jej wygaśnięcia, w sytuacji przedłużenia terminu wykonania Umowy, określonego w ( 2 ust. 2, na podstawie aneksu Wykonawca zobowiązany jest, przed podpisaniem aneksu do Umowy, do przedłożenia gwarancji z terminem odpowiednio wydłużającym okres zabezpieczenia z uwzględnieniem zapisów ust. 2, 3, 4 pod rygorem rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

( 7

Obowiązki stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przejęcie terenu budowy,

- wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobów budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i oddanie go Zamawiającemu w terminie, na zasadach określonych w Umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa,

- geodezyjne wytyczenie obiektów (urządzeń) w terenie, powykonawcza inwentaryzacja robót wraz z przekazaniem do Zamawiającego map z inwentaryzacji powykonawczej przyjętych do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie,

- prowadzenie na bieżąco, przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym dokumentacji budowy, na którą składają się:

  - dziennik budowy,

  - dokumentacja wbudowanych wyrobów (deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty),

  - protokoły z narad i ustaleń,

  - korespondencja przechowywana na budowie związana z realizacją przedmiotu Umowy,

- przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów:

- opracowanego przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- pełnej dokumentacji powykonawczej zawierającej:

  - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz zamienną, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

  - dziennik budowy i szczegółowy rejestr obmiarów,

  - deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobów,

  - mapy z inwentaryzacji powykonawczej robót przyjęte do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie – po 3 egz.

  - korespondencję związaną z realizacją przedmiotu Umowy, protokoły z narad i ustaleń,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami, obowiązującymi normami oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku oraz o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,

- naprawa dróg zniszczonych w związku z realizacją przedmiotu Umowy,

- dbanie o mienie znajdujące się na terenie budowy oraz zapewnienie warunków bhp,

- ponoszenie kosztów związanych z:

- organizacją zaplecza i placu budowy, jego utrzymaniem i rozbiórką oraz uporządkowaniem terenu po zakończeniu budowy,

- wykonywaniem robót tymczasowych (drogi czasowe, kanały obiegowe),

- czasowym zajęciem pasa technologicznego,

- dzierżawą placu budowy,

- utylizacją gruzu i innych odpadów,

- obsługą geodezyjną,

- przygotowaniem zadania do odbioru końcowego,

- ewentualnymi nadzorami zewnętrznymi i dodatkowymi pracami z nimi związanymi,

- innymi wynikającymi z dokumentacji projektowej i SIWZ.

- zapłata i załatwienie spraw związanych z poborem wody i energii,

- zgłoszenie właścicielowi – administratorowi urządzeń podziemnych i nadziemnych zamiaru wykonania robót w ich obrębie i uzgodnienie warunków ich prowadzenia,

- poniesienie wszelkich kosztów zniszczeń (w tym w wyniku zdarzeń losowych) powstałych wskutek prowadzenia robót,

- informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru inwestorskiego o odbiorze robót zanikowych, zobowiązany jest do dokonania odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

- zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim upoważnionym przez niego osobom i innym uczestnikom procesu budowlanego oraz audytorom i kontrolującym dostępu do terenu budowy,

- zatrudnienie na umowę o pracę pracowników zgodnie z wymaganiami opisanymi w § 4 ust. 12-14.

- Do obowiązku Zamawiającego należy:

- przekazanie dokumentacji określającej przedmiot zamówienia w dniu podpisania Umowy,

- przekazanie terenu budowy w terminie do dnia …………………………….,

- dostarczenie dziennika budowy wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych/ pozwolenia na budowę,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

- dokonanie odbioru robót.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ( 8 ust. 1, w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy.

- Odbiór końcowy

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy na podstawie zgłoszenia (oświadczenia) kierownika budowy o zakończeniu robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy robót musi być potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez komisję powołaną przez dyrektora oddziału przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. Kolejność czynności przy odbiorze końcowym zawiera ( 9.

- Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokołu i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Odbiór odbywa się w terminie określonym w ( 10 ust. 9.

- Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu odbioru ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

( 8

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru inwestorskiego ......................................................, posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – aktualne uprawnienia nr ..................... wydane przez ................................................... z dnia ....................... oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy............................................................, posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – aktualne uprawnienia nr .................... wydane przez .................................................... z dnia .......................  oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- W czasie realizacji Umowy może nastąpić zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że osoby przejmujące obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy będą posiadały odpowiednie uprawnienia, będą przynależały do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że osoba przejmująca obowiązki spełnia warunki określone przez Zamawiającego w pkt XVII.1.2)c) tiret trzecie SIWZ.

- Zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, nie wymaga zmiany Umowy. Zmiany wymagają zgody obu stron. O zmianach tych, strony zawiadamiają się pisemnie.

( 9

Odbiór robót

      - Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie w pełni zrealizowany przedmiot Umowy określony w ( 1 zgodnie z ( 7 pkt III 2.

      - Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oznaczać będzie gotowość do odbioru.

      - Do obowiązków Wykonawcy – najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, tj. na 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym należy przekazanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) kompletu dokumentów budowy – wyszczególnione w ( 7 pkt I 5 b) – pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający dopuszcza zamiast map z inwentaryzacji powykonawczej robót przyjętych do zasobu złożenie przez Wykonawcę map roboczych bądź szkiców z naniesionymi obiektami sporządzonych przez geodetę wraz z potwierdzeniem wpływu wyniku pomiarów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mławie.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy poprzez naprawę lub wykonanie elementu wadliwego po raz drugi,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego tytułu nie płacąc za elementy wadliwe,

- istnienie wady i jej usunięcie powinno być stwierdzone protokolarnie,

- inne uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi i gwarancji określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

      - Strony postanawiają, że z czynności wszelkich odbiorów robót będą spisywane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu stwierdzenia usunięcia wad w terminie i w sposób uzgodniony przez strony.

      - Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

      - Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad w terminie i w sposób uzgodniony przez strony.

( 10

Gwarancja jakości i rękojmia

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przedmiocie Umowy w terminie i na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres .........................

  - Okresy rękojmi i gwarancji płyną równolegle, rozpoczynając swój bieg od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego określonego w ( 9.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej przedmiotu Umowy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ( 10 ust. 2.

  - Strony ustalają, że Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystając z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, a powstałe w okresie rękojmi i gwarancji.

  - Przeglądy gwarancyjne będą się odbywały na każde żądanie Zamawiającego, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez służby Zamawiającego lub Użytkownika obiektu – minimum raz w roku w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

  - Odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące i nie krótszym niż 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

  - W ostatnim roku trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu gwarancji i rękojmi łącznie.

  - Rozliczenie Wykonawcy z obciążeń wynikających z rękojmi i gwarancji musi być potwierdzone protokołami: „odbioru przed upływem okresu gwarancji i rękojmi” i „odbioru ostatecznego” przedmiotu Umowy.

( 11

Kary umowne

- Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy stanowią kary umowne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i wysokościach:

    - za opóźnienie w rozpoczęciu robót – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto – za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty rozpoczęcia robót określonej w ( 2,

    - za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób wykonujących czynności, wyszczególnione w ( 4 pkt 12, na podstawie umowy o pracę oraz za nie przedstawienie w terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 200,00 zł/1 osobę – za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia na umowę o pracę osób,

    - za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto – za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty zakończenia robót określonej w ( 2,

    - za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto – za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za opóźnienie w usunięciu wad w terminie dodatkowym – kara ulega podwojeniu, tj. 2% wynagrodzenia umownego brutto – za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego określonego przez strony w protokole odbioru końcowego,

    - za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkód przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych wymienionych w ( 11 ust. 2 i odszkodowania wymienionego w ( 11 ust. 3 z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych zobowiązań umownych.

( 12

Zmiany w Umowie

- Strona wnioskująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających potrzebę ich wprowadzenia.

- Wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp i jest mniejsza od 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie i nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, lub konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w pkt 4.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp oraz przewidują możliwość dokonania zmian postanowień Umowy, jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:

- zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,

- zmiany w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1 w sytuacji, gdy w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową konieczne jest wprowadzenie zmian w kosztorysie ofertowym z zastrzeżeniem, że wartość Umowy nie może ulec zwiększeniu,

- zmiany terminu realizacji Umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, w przypadku:

    - jeżeli wykonanie robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,

    - wystąpienia okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze) uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu Umowy,

    - potrzeby wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,

- zmiany zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny):

  - jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót,

  - jeżeli nastąpi ograniczenie lub brak środków finansowych.

- Zmiany postanowień Umowy nie mogą powodować wzrostu kosztów zadania.

( 13

Odstąpienie od Umowy

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenie wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

- Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie umownym określonym w § 2 – odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,

- nie kontynuowania przerwanych robót w ciągu 3 dni od wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,

- zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi na podstawie np. zaawansowania robót Wykonawcy, efektów jego pracy, że dalsza kontynuacja współpracy jest bezzasadna i nie gwarantuje terminowego i należytego zrealizowania przedmiotu Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,

- nie przedłożenia Zamawiającemu ubezpieczenia budowy (polisy) zgodnie z § 7 pkt II – odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 7 dni, licząc od dnia przekroczenia terminu jego złożenia,

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy – odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia upadłości lub uzyskania informacji przez Zamawiającego o rozwiązaniu firmy Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

- W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

- zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,

- zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- przekazania terenu budowy oraz sporządzenia z udziałem Zamawiającego szczegółowego protokołu inwentaryzacji zrealizowanych robót, według stanu na dzień odstąpienia wraz z dokumentami wymaganymi Umową, w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia od Umowy,

- niezwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni, usunięcia z terenu budowy urządzeń zaplecza dostarczonych lub wzniesionych przez Wykonawcę, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztów utrzymania tego zaplecza,

- poniesienia przedstawionych przez Zamawiającego kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, koszty te zostaną określone w protokole zgodnie z ( 5 ust. 3,

- koszty wyszczególnione w pkt 5e Zamawiający potrąci z faktury, jeżeli kwota faktury nie będzie wystarczająca na pokrycie poniesionych kosztów przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia tej różnicy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy udzielone zabezpieczenie należytego wykonania umowy obowiązuje do robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, rękojmia za wady przysługuje Zamawiającemu za wykonaną część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca otrzymał wynagrodzenie.

( 14

Inne postanowienia

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień.

- W przypadku braku takich uzgodnień spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy obowiązujących ustaw i rozporządzeń i innych aktów prawnych w zakresie objętym Umową.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA