Załącznik Nr 3 do SIWZ

- projekt -

U M O W A Nr  …. / 2011

w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

zawarta w Kałuszynie w dniu ………..2011 r. pomiędzy:

Gminą Kałuszyn , 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1 reprezentowaną przez:

- Burmistrza Kałuszyna- Mariana Soszyńskiego

za kontrasygnatą

Skarbnika Gminy- Marii Bugno

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

działającym na podstawie wpisu do …………………………………………………………………………………………………...

NIP ……………………..  REGON ………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn  i oświadcza, że:

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami

ustawowymi,

2) prowadzi działalność z zakresie wykonywania objętych umową prac,

3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia do wykonywania

prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy

tj. posiada wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie w/w działalności

oraz umowę na składowanie odpadów niebezpiecznych.

- Przedmiot umowy obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych z budynków położonych na terenie gminy Kałuszyn polegające na demontażu, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy w przypadku nie pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§2.

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Oświadcza że posiada tabor specjalistyczny, urządzenia techniczne i sprzęt do wykonywania prac określonych w § 1 oraz gwarantuje możliwość i niezawodność ich wykonania.

2. Wykonać przedmiot zamówienia  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. z 2010r Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150)

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest     (Dz. U. z 2004r    Nr 3, poz.20 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych   (Dz. U Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów   (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest                  ( Dz. U. Nr 71, poz.649)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).

3.Wykonawca skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, na demontaż wyrobów zawierających azbest.

4.Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót.

5.Do obowiązków Wykonawcy należy, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu

6.Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu Wykonawcy) zweryfikowane przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

7.Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych - powstałych w wyniku prowadzenia prac.

8.Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów - miejsce utylizacji ( karta przekazania odpadu na składowisko)

9.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

10.Złożenia pisemnych oświadczeń o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3.

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31 lipca 2011 r.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielem nieruchomości wskazanym przez Urząd Gminy - termin wejścia na budowę.

§ 4.

            - Strony ustalają Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy zawartego w § 1 w wysokości:

a) wartość brutto demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest w ilości 2077 m2

Cena netto : 2077 m2  x ............... cena jednostkowa netto/1 m2 = ............................zł netto

Podatek VAT: (................%) w kwocie........................zł

Cena brutto = cena netto+ podatek VAT = ........................................... zł

b) Wartość brutto transportu i utylizacji 3410 m2

Cena netto 3410m2 x ...................cena jednostkowa netto/1 m2 = ............................zł netto

Podatek VAT (................%) w kwocie........................zł

Cena brutto = cena netto+ podatek VAT = ........................................... zł

Koszt brutto całości zamówienia z a+b .................................................zł

- Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje wynagrodzenie jednostkowe za wszystkie czynności wykonane wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne do prawidłowego realizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i normami technicznymi.

- Zleceniodawca dopuszcza wykonanie tylko transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest już zdemontowanych po cenach zawartych pkt. 1 p.p.b

- Rozliczenie nastąpi wg faktycznego wykonania usługi potwierdzając przez właściciela usługi posesji zgodnie z zał. nr 2 do umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat zamówienia

uzupełniającego wg zasad określonych w art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy Prawo zamówień 	publicznych.                                                                                                                        	Roboty uzupełniające, których potwierdzona przez zamawiającego konieczność 	wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie 	przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest 	wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm 	parametrów i standardów oraz cen zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez 	strony umowy uzupełniającej, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

§ 5.

Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na następujących warunkach:

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za całość wykonanego zadania.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonane roboty stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót i karty przekazania odpadów z wyszczególnioną ilością odpadów przekazanych na składowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oświadczenia o wykonaniu prac, których wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego nadzorowania prac objętych niniejszą umową przez uprawnionego pracownika.

- Zapłata przez Zamawiającego faktury końcowej za wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury.

- Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku ……………………………… Nr ……………………………………………………….

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości obowiązującej stopy odsetek ustawowych.

§ 6.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania przedmiotu umowy ustalają wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w harmonogramie w wysokości 0,03% wartości umownej robót określonej w § 5 ust. 1 i 2 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,1% wartości umownej określonej w § 5 ust. 1 i 2 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości umownej określonej w § 5 ust. 1 i 2 (przed naliczeniem podatku VAT).

- Jeżeli kary umowne określone w ust. 1-3 nie pokrywają poniesionych strat Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wartości określonej w § 5 ust. 1 i 2 (przed naliczeniem podatku VAT).

§ 7 .

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych

przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót.

  - Wykonawca  zobowiązuje się na swój koszt  strzec oraz należycie  zabezpieczyć mienie

znajdujące się na terenie wykonywania robót, a także zapewnić realizację  robót zgodnie

z  przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa.

§ 8.

W uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu.

§ 9.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

- Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą dwóch stron na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11.

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego

a   l egz. dla Wykonawcy.

§ 12

Załączniki stanowiące  integralną  część umowy:

1.oferta Wykonawcy.

2.oświadczenie o wykonaniu prac.

WYKONAWCA:                                                                        ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2 do umowy

………………………, dnia…………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prace związane z usunięciem odpadów azbestowych, znajdujących się

na terenie posesji Pana/i………………………………………… położonej w miejscowości ………………………………….zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren prac został prawidłowo oczyszczony z azbestu.

Z posesji :

- zdemontowano i odebrano do utylizacji ……. m2 odpadów azbestowych

- odebrano do utylizacji ………m2 odpadów azbestowych.

Oświadczenie sporządzone zostało w 3-ch egzemplarzach.

Otrzymują:

- Właściciel posesji

- Urząd Gminy Kałuszyn,

- Wykonawca.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy

o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, póz. 926, z późn. zm.).

Właściciel posesji                                                     		  Wykonawca

………………………………….				……...	………………………..

(data, podpis)                                                                             (data, podpis)

Potwierdzenie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy……………………………………