Kałuszyn, dnia 27 września 2023r.

SIZ.272.25.2023

**Zapytanie ofertowe**

**„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn”**

1. **Zamawiający:**

Gmina Kałuszyn, ul. Pocztowa 1. 05-310 Kałuszyn, tel. 25 75 76 618, fax. 25 75 76 026, <https://www.kaluszyn.pl/urzad/>, NIP 822-215-88-17

1. **Termin realizacji zadania:**
2. Od dnia podpisania umowy pomiędzy Gmina Kałuszyn a Wykonawcą
3. Data zakończenia 8 listopada 2023r.
4. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem, zamówienia jest usługa polegająca na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn w ilości ok. 168,4260Mg.

Rozliczenie wartości zamówienia nastąpi wg ceny jednostkowej za zebrany Mg, a w przypadku zebrania powyżej 168,4260Mg odpadów umowa zostanie aneksowana co do ilości zebranego odpadu po cenie złożonej oferty. Wyroby zawierające azbest zlokalizowane są na terenie 40 nieruchomości. Przyjęto, że 1m² odpadów zawierających azbest wazy średnio 15 kg.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy.

Wykonawca po podpisaniu umowy głównej oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których należy zdemontować, odebrać i unieszkodliwić odpady zawierające azbest, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie, zarówno co do ilości jak i zakresu prac.

Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w kg, potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi. Protokół odbioru podpisują właściciele nieruchomości lub upoważniona przez nich osoba oraz przedstawiciel Wykonawcy. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wykonane usługi.

Właściciele posesji, z których odbierane będą wyroby azbestowe zostali poinformowani przez Urząd Miejski o konieczności składowanie wyrobów zawierających azbest na paletach i ostreczowaniu wyrobów zawierających azbest. Jednak w przypadku nie wypełnienia tego wymogu przez właściciela posesji Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć wyroby azbestowe i odebrać z terenu wskazanych posesji (należy taką ewentualność doliczyć do ceny przedstawionej oferty).

Wykonawca wystawi oświadczenie, dla każdej nieruchomości, na której przeprowadzono prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników lub osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

Wybrany wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest.

Udokumentowanie utylizacji nastąpi na podstawie karty przekazania odpadów na legalne składowisko uprawnione do przejęcia odpadów zawierających azbest, (dokumenty te będą załącznikiem końcowego protokołu odbioru z Zamawiającym).

Wykonawca po zakończeniu realizacji zadania, nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania tj. 8 listopada 2023 r. przekaże Zamawiającemu wykaz nieruchomości, z których w ramach zadania zostały usunięte wyroby zawierające azbest z uwzględnieniem informacji o ilości tego wyrobu określonej w m² oraz w Mg dla poszczególnych nieruchomości.

Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania tj. do dnia 8 listopada 2023r.

Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisje azbestu do środowiska.

1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do umowy do 8 listopada 2023r.

1. **Warunki płatności:**

Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje płatności pośrednich.

1. **Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert wykażą, że spełniają warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. Posiadają zawartą umowę/umowy z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidywanej ilości odpadów zawierających azbest,
4. Posiadają wpis w bazie BDO
5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania właściwych warunków przygotowania do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz.U.2011.8.31).
6. Wykonawca dla pełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do przeprowadzenia wszelkich powierzonych zadań,
7. **Opis sposobu przygotowania oferty i wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

1. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy/umów z podmiotem prowadzącym składowisko od[padów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidywanej ilości odpadów zawierających azbest na okres co najmniej obejmujący czas umowy,
2. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zezwolenia na transport posiadającą takie zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego reprezentowania firmy.

1. **Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych do poszczególnych kryteriów oceny**

Przy wyborze najkorzystniejszej ofert, Zamawiający dokona każdej z ofert wg następujących kryteriów: cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia – 100%

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu) i musi być podana w polskich złotych cyfrowo z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.

Cena musi uwzględnić wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

1. **Termin związania z ofertą:**

30 dni

1. **Miejsce, sposób i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub w formie skanu na adres e-mail: [e.jablonka@kaluszyn.pl](mailto:nataliakrupka@kaluszyn.pl) w terminie do **dnia 05.10.2023 r. do godz. 11.00**

Ofertę w papierowej formie pisemnej należy przesłać na adres Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn lub złożyć w siedzibie urzędu w terminie do **05.10.2023 r. do godz. 11.00** z dopiskiem na kopercie: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn”

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.kaluszyn.pl](http://www.kaluszyn.pl) w zakładce BIP.

1. **Przesłanki odrzucenia oferty:**

**Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:**

1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
3. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4. Nie będzie zawierać wszystkich wymaganych przez zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
5. **Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie.**

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:

1. Zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
2. Zmianę zakresu przedmiotu Umowy,
3. Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
4. Zmianę terminu/ terminów określonych w umowie,

A zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/ celów.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron

1. **Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa**
2. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych**
3. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających**
4. **Zmiana zapytania ofertowego**

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

1. **Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:**

W wyniku rozstrzygnięcia postepowania zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą. Złożenie Oferty w oparciu o przedmiotowe zapytanie ofertowe oznacza pełna i bezwarunkowa akceptację przez Oferenta wszystkich postanowień zawartych w Zapytaniu.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich uczestników postępowania.

1. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**
2. Unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny,
3. Wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości,
4. Uzupełnienie ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
5. Poprawienia omyłek rachunkowych,
6. Odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,
7. Odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zaproszenia,
8. Odstąpienia od podpisania umowy w przypadku, kiedy zaoferowana cena będzie wyższa niż zaplanowane środki na realizację przedmiotowego zamówienia.

/-/ Arkadiusz Czyżewski

Burmistrz Kałuszyna

Kałuszyn, dnia 27.09.2023 r. ..........................................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis Zamawiającego lub osoby

reprezentującej/pełnomocnika)